11.03.2026 № 14-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНГАРСКИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ» НА 2024-2028 ГОДЫ ЗА 2025 ГОД

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации муниципального образования «Ангарский» от     18.05.2015 г. № 15    «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ангарский» и ее критериев» (в ред. от 10.01.2023 №2-п) администрация муниципального образования «Ангарский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ангарский» на 2024-2028 годы» за 2025 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Ангарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального

образования «Ангарский»                                                            Т. М.Середкина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Ангарский»

от 11.03.2026 №14-п

Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ангарский» на 2024-2028 годы» за 2025 год

Постановлением администрации МО «Ангарский» от 26.10.2023 года №88-п была принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ангарский» на 2024-2028 годы».

В 2025 году в бюджете муниципального образования по программе  запланированы денежные средства в размере 10 000 руб.

В соответствии с целями программы в течение срока ее реализации выполнены следующие основные мероприятия:

- Ремонт электропроводки для снижения потерь электрической энергии в здании МБУК «КДЦ МО «Ангарский»: запланировано – 10 000 руб.,  фактически выделено – 9 300 рублей в качестве софинансирования мероприятия «Текущий ремонт электропроводки и частичная замена светильников в здании МБУК «КДЦ МО «Ангарский» в п.Ангарский, ул.Ленина, 20», реализованного по проекту народных инициатив на 2025 год;

- Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества – не требует финансирования;

- Размещение информационных материалов в печатном средстве массовой информации "Ангарский вестник"; размещение информационных материалов в социальных сетях и т.д. - не требует финансирования;

- Проведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди населения, потребителей коммунальной и бюджетной сфер - не требует финансирования;

- Ведение мониторинга по ресурсосбережению - не требует финансирования.

В течение срока реализации программы ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования.

Исполнителями основных мероприятий программы являются:

Администрация муниципального образования «Ангарский».

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

#### К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

#### Система оценки эффективности реализации муниципальной программы:

#### К1 соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития МО «Ангарский» - 10 баллов;

#### К2 постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода – 5 баллов;

#### К3 уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы – 5 баллов;

#### К4  уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры – 10 баллов;

#### К5 организация управления и контроля за ходом исполнения программы – 5 баллов.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | достигнуто | отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 2 | ед | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Целевой индикатор 3 | % | 100% | 100% | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 4 | % | 100% | 100% | 0 | 1 |
| Иные целевые индикаторы | % | 100% | 100% | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |

Суммарное значение  показателя  К: 35 баллов.

Качественная характеристика Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ангарский» на 2024-2028 годы: достаточно эффективная.

Программа продолжит свое действие в 2026 году. На 2026 год в бюджете муниципального образования финансирование не запланировано.